## Slide 1
中部電装株式会社 様
CloudOps 受注・出荷管理 SaaS ご提案
納期回答リードタイム 2日→2時間、誤出荷率 1.2%→0.1%以下を6ヶ月で実現
提出：CloudOps株式会社 営業本部 佐藤健太 | 2026年2月6日 | 機密扱い
1 / 10

## Slide 2
受注〜出荷の脱・属人化で、納期回答と出荷精度を劇的に改善
課題
受注処理が紙・Excel依存で属人化
納期回答に平均2営業日を要する
誤出荷率1.2%で年間クレーム120件
解決策
CloudOpsで受注〜出荷を一気通貫デジタル化
在庫引当のリアルタイム自動化
バーコード検品で出荷ミスをゼロに近づける
期待効果
納期回答LT：2日→2時間（96%短縮）
誤出荷率：1.2%→0.1%以下
受注処理工数：月160h→40h（75%削減）
2 / 10

## Slide 3
現状：紙・Excelの受け渡しがボトルネック、3つの断絶がある
①受注
（FAX/メール）
②Excel転記
（手入力）
③在庫確認
（倉庫に電話）
④納期回答
（メール返信）
⑤出荷指示
（紙伝票）
断絶① 二重入力
FAX→Excel転記で1件15分。月間800件で月200h消費。転記ミス率3%。
断絶② 在庫不明
倉庫担当への電話確認が必要。1回平均20分。不在時は翌日に。
断絶③ 紙伝票
出荷指示が紙で品番読み違えが発生。年間120件のクレーム原因。
3 / 10

## Slide 4
あるべき姿：CloudOpsで受注〜出荷をシームレスに繋ぐ
CloudOps プラットフォーム — 受注・在庫・出荷を一元管理
受注自動取込
（EDI/メール解析）
リアルタイム
在庫引当
自動納期回答
（2時間以内）
バーコード検品
＋出荷指示
導入後の目標 KPI
納期回答LT
2日
2時間
誤出荷率
1.2%
0.1%以下
受注処理工数
月160h
月40h
顧客クレーム
年120件
年10件以下
4 / 10

## Slide 5
提案概要：受注〜出荷の3モジュールを6ヶ月で導入
受注管理モジュール
EDI / メール自動取込
受注ステータス可視化ダッシュボード
得意先マスタ連携
在庫引当モジュール
リアルタイム在庫引当エンジン
ロット・ロケーション管理
自動納期回答API
出荷管理モジュール
バーコード検品アプリ（ハンディ対応）
出荷ラベル自動印刷
配送ステータストラッキング
主な成果物
要件定義書・業務フロー図 / CloudOps設定済み本番環境
運用マニュアル・操作研修（3回）/ 稼働後1ヶ月のハイパーケア
プロジェクト体制
PM 1名（CloudOps専任）/ 業務コンサルタント 1名
SE / エンジニア 2名 / 貴社側：PjO＋業務担当2名
5 / 10

## Slide 6
年間4,400万円のコスト削減効果、投資回収は14ヶ月
効果項目 | 導入前（年間） | 導入後（年間） | 年間削減額
受注処理人件費 | 960万円 （160h×12ヶ月×時給5,000円） | 240万円 （40h×12ヶ月×時給5,000円） | 720万円
誤出荷対応コスト | 1,440万円 （120件×返品・再配送12万円） | 120万円 （10件×12万円） | 1,320万円
納期遅延ペナルティ | 1,200万円 （月100万円の機会損失） | 120万円 （90%削減） | 1,080万円
在庫過多（資金拘束） | 1,800万円 （過剰在庫金利・保管費） | 520万円 （引当最適化後） | 1,280万円
合計 年間削減効果
4,400万円 / 年
投資回収期間：14ヶ月（初年度で概ね回収完了）
3年ROI：約420%（投資5,200万円→効果1.32億円）
6 / 10

## Slide 7
定量効果に加え、組織力を底上げする4つの定性的価値
品質の安定
バーコード検品で人的ミスを排除。出荷品質がベテラン・新人に関わらず均一化。クレーム対応コストも激減し、顧客満足度向上に直結。
スピードの変革
受注から納期回答まで2時間以内を標準化。顧客体験が劇的に向上し、競合との差別化ポイントに。営業チームの提案スピードも加速。
属人性の解消
業務がシステムに標準化され、特定担当者の不在でも業務が止まらない。異動・退職リスクを経営レベルで低減。引き継ぎも最短1日。
ガバナンス強化
全取引の履歴がログに残り、内部監査・ISO対応が容易に。承認フローの電子化で不正リスクも低減。取引先への説明責任を果たせる。
7 / 10

## Slide 8
6ヶ月で段階的に導入、業務への影響を最小化
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Phase1 要件定義
Phase2 設計・設定
Phase3 テスト・研修
Phase4 本番稼働・定着
KO
設計完了
UAT開始
Go-Live
役割分担（RACI）
タスク | CloudOps PM | CloudOps SE | 貴社PjO | 貴社業務担当
要件定義 | A | R | A | C
システム設定 | I | R | I | C
受入テスト | A | C | R | R
研修・定着 | R | R | A | I
8 / 10

## Slide 9
初期費用2,000万円＋月額50万円、年間効果4,400万円で14ヶ月回収
費目 | 内容 | 金額（税別）
初期導入費 | 要件定義・設定・テスト・研修 | 1,400万円
ライセンス（初期） | 受注/在庫/出荷 3モジュール × 初年度 | 600万円
月額利用料 | SaaS利用料（50ユーザーまで） | 50万円 / 月
ハンディ端末 | バーコードスキャナー 10台（オプション） | 150万円
初年度合計（端末込み）
2,750万円（税別）
2年目以降：月額50万円 × 12ヶ月 ＝ 年間600万円（効果4,400万円に対しROI 630%）
前提条件
インターネット接続環境（既存LAN利用可）
基幹システム（OBIC7）からのCSVエクスポート可
プロジェクト期間中に貴社業務担当2名のアサイン
除外事項
基幹システム側の改修・API開発
倉庫レイアウト変更に伴う物理作業
海外拠点への展開（別途ご相談）
9 / 10

## Slide 10
次のステップ：3月中のご決裁で、9月の本番稼働を実現
2月中旬
本提案のご検討
社内関係者への共有
2月下旬
Q&Aセッション
デモ環境のご体験
3月上旬
最終見積提示
契約条件の合意
3月中旬
ご発注・契約締結
キックオフ準備
ご決裁に向けてお願いしたいこと
本提案内容について、情報システム部・物流部との共有（弊社同席可）
デモ環境での操作体験（2月下旬に2時間程度のセッションをご用意）
基幹システム（OBIC7）からの在庫データサンプル提供（CSV）
3月中旬を目標としたご発注判断のスケジュール合意
お問い合わせ：佐藤健太（CloudOps営業本部） sato@cloudops.co.jp | 03-1234-5678
10 / 10